| Согласовано: (куратор проекта) _________________________________ (должность) _________ /_____________________/ (подпись) (ФИО) «_____»____________________20____г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов) ___________________________________________ (должность) ________________ / _____________________/ (подпись) (ФИО) «_____»___________________20____г. |
| --- | --- | --- |

План управления проектом №__ Идентификационный номер

__________________________________________________________________________

(полное наименование проекта)

|  |  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) ___________________________________________ (должность) ________________ / _____________________/ (подпись) (ФИО) «_____»___________________20____г. |
| --- | --- | --- |

- Общие сведения о документе:

| Основание для составления документа: | Приказ ректора ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ «Об управлении проектами» от «14» февраля 2022 г. №85-3 |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация плана управления проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | - 1. Календарный план-график работ по проекту - 2. Бюджет проекта - 3. Риски проекта - 4. Команда проекта - 5. Планирование коммуникаций - 6. Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

- 1. Календарный план-график работ по проекту

| # Код задачи | # Название # работы/процесса | Дата начала работ | # Дата окончания работ # (контрольная точка) | Длительность, дни | # Плановые # трудозатраты, час. | # Документ, # подтверждающий # выполнение # работы / результат | # ФИО # ответственных # исполнителей # по каждому блоку # работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |  |  |  |
| # Итого исполнители проекта: |  |  |  |  |  | # х |  |

1.1 Управленческие трудозатраты

| Функции | Трудозатраты (Т), час |  |  | Количество (К) |  | Всего (ТхК), час. | - Документ, - подтверждающий - выполнение работы / результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | макс. | факт | Норматив | Факт |  |  |
| Куратор проекта: |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение совещаний в ходе реализации проекта | 1,5 | 2,25 | 2,25 | Количество раз за весь проект | 8 | 18 |  |
| Контроль реализации проекта | 2,25 | 3,375 | 3,375 | Количество раз за весь проект | 8 | 27 |  |
| Разработка паспорта проекта | 1 | 2 | 2 | 1 раз при открытии проекта | 1 | 2 |  |
| Итого по куратору проекта, час.: |  |  |  |  |  | 47мах. |  |
| Функции | Трудозатраты (Т), час |  |  | Количество (К) |  | Всего (ТхК), час. |  |
|  | мин. | макс. | факт | Норматив | Факт |  |  |
| Руководитель проекта: |  |  |  |  |  |  |  |
| Планирование работ и процессов, их распределение между исполнителями | 1,75 | 2,625 | 2,625 | Количество работ за весь проект | 8 | 21 |  |
| Согласование промежуточных результатов проекта | 0,5 | 1 | 1 | Количество блоков работ | 5 | 5 |  |
| Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта | 1 | 1,25 | 1,25 | Количество работ за весь проект | 8 | 10 |  |
| Разработка итогового отчёта | 15 | 20 | 20 | 1 раз при закрытии | 1 | 20 |  |
| Проведение установочного совещания с членами рабочей группы | 1 | 2 | 2 | 1 раз при открытии | 1 | 2 |  |
| Анализ реализации проекта, подведение итогов | 1 | 2 | 2 | 1 раз по итогам реализации | 1 | 2 |  |
| Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта | 1,5 | 1,625 | 1,625 | Количество раз за весь проект | 8 | 13 |  |
| Постановка, уточнение задач по работам и их содержанию | 1 | 1,25 | 1,25 | Количество работ за весь проект | 8 | 10 |  |
| Разработка плана управления проектом | 15 | 20 | 20 | 1 раз при открытии | 1 | 20 |  |
| Контроль за исполнением работ (сроки, бюджет, качество) | 1 | 1,25 | 1,25 | Количество работ за весь проект | 8 | 10 |  |
| Итого по руководителю проекта, час.: |  |  |  |  |  | 113 мах. |  |
| Функции | Трудозатраты (Т), час |  |  | Количество (К) |  | Всего (ТхК), час. |  |
|  | мин. | макс. | факт | Норматив | Факт |  |  |
| Администратор проекта: |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ информации об исполнении работ (контрольных событий) проекта | 4,2 | 6,25 | 6,25 | Количество работ за весь проект | 8 | 50 |  |
| Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту | 1 | 1,25 | 1,25 | Количество раз за весь проект | 8 | 10 |  |
| Подготовка протокола совещания | 1 | 1,5 | 1,5 | Количество раз за весь проект | 10 | 15 |  |
| Подготовка плана управления проектом | 15 | 20 | 20 | 1 раз при открытии | 1 | 20 |  |
| Подготовка итогового отчета | 15 | 20 | 20 | 1 раз при закрытии | 1 | 20 |  |
| Подготовка ведомости изменений | 0,5 | 1 | 1 | Количество ведомостей | 3 | 3 |  |
| Подготовка распорядительного документа об утверждении команды | 1,5 | 3 | 3 | 1 раз при открытии | 1 | 3 |  |
| Организация совещания при руководителе / кураторе проекта | 1 | 1,5 | 1,5 | Количество раз за весь проект | 15 | 22,5 |  |
| Подготовка паспорта проекта | 4 | 10 | 10 | 1 раз при открытии | 1 | 10 |  |
| Итого по администратору проекта, час.: |  |  |  |  |  | 153,5 мах. |  |
| Функции | Трудозатраты (Т), час |  |  | Количество (К) |  | Всего (ТхК), час. |  |
|  | мин. | макс. | факт | Норматив | Факт |  |  |
| Оператор мониторинга проекта: |  |  |  |  |  |  |  |
| Отражение изменений проекта в АИС «Проектное управление» | 0,5 | 1 | 1 | Количество ведомостей изменений | 3 | 3 |  |
| Отражение информации в АИС «Проектное управление» согласно утвержденной проектной документации | 3 | 8 | 8 | 1 раз при открытии | 1 | 8 |  |
| Размещение отчётных документов об исполнении работ и процессов проекта в АИС «Проектное управление» | 1 | 2 | 2 | Количество работ | 8 | 16 |  |
| Итого по оператору мониторинга проекта, час.: |  |  |  |  |  | 27 мах. |  |

- Бюджет проекта

| Код задачи | # Название # работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Приносящая доход деятельность | Прочие источники* |
| # 1. | Согласно календарному плану-графику работ по проекту |  |  |  |  |
| # 1.1 |  |  |  |  |  |
| # 1.2 |  |  |  |  |  |
| # ….. |  |  |  |  |  |
| # 2. |  |  |  |  |  |
| # 2.1 |  |  |  |  |  |
| # 2.2 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

*необходимо указать источник финансирования

- Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Уменьшение контингента поступающих | Снижение целевых показателей набора обучающихся | Выявление потенциальных клиентов на ранних сроках при поступлении в вуз |  |  |
| 2. | Появление потерь, уход клиентов | Снижение показателя товарооборота | Расширение ассортиментного минимума реализуемой продукции |  |  |
| 3. | Отсутствие высококвалифицированных специалистов | Уменьшение производительности труда, некачественная продукция, потеря клиентов | Подбор квалифицированного персонала |  |  |
|  | Не менее 3 рисков!!! |  |  |  |  |

- Команда проекта*

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Контактные данные представителя | Роль в проекте | Основания и условия участия в проекте (наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Телефон: Адрес: E-mail: | Инициатор проекта | ___________________________ от «___» _______ 20___г. № _____ |
| 2. |  | Телефон: Адрес: E-mail: | Заказчик проекта | ___________________________ от «___» _______ 20___г. № _____ |
| 3. |  | Телефон: Адрес: E-mail: | Куратор проекта | ___________________________ от «___» _______ 20___г. № _____ |
| 4. |  | Телефон: Адрес: E-mail: | Руководитель проекта | ___________________________ от «___» _______ 20___г. № _____ |
| 5. |  | Телефон: Адрес: E-mail: | Администратор проекта | ___________________________ от «___» _______ 20___г. № _____ |
| 6. |  | Телефон: Адрес: E-mail: | Исполнитель проекта | ___________________________ от «___» _______ 20___г. № _____ |
| 7. |  | Телефон: Адрес: E-mail: | Оператор мониторинга проекта | ___________________________ от «___» _______ 20___г. № _____ |

* при необходимости в группу управления проектом по решению ректора вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых Организацией, совместно с хозяйствующими субъектами, органами исполнительной власти и государственными органами области)

- Планирование коммуникаций

| - № - п/п | - Какая - информация передается - (тема) | - Кто - передает информацию - (участники) | - Кому - передается информация - (ответственный) | - Когда - передает информацию - (периодичность) | - Как - передается - информация - (форма) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Статус проекта | - Руководитель проекта | - Представителю заказчика, куратору | - Еженедельно - (понедельник) | - Электронная почта |
| - 2. | - Обмен информацией о текущем состоянии проекта | - Администратор проекта | - Участникам проекта | - Еженедельно (пятница) | - Телефонная связь, электронная почта |
| - 3. | - Документы и информация по проекту | - Исполнитель проекта | - Администратору проекта и адресатам | - Не позже сроков плана-графика | - Электронная почта |
| - 4. | - О выполнении работы или процесса | - Администратор проекта | - Руководителю проекта, оператору мониторинга | - Не позже дня окончания работы по плану управления | - Электронная почта |
| - 5. | - Отчет о выполнении блока работ | - Администратор проекта | - Руководителю проекта, оператору мониторинга | - Согласно срокам плана управления | - Письменный отчет, электронная почта |
| - 6. | - Ведомость изменений | - Администратор проекта | - Руководителю проекта, оператору мониторинга | - По поручению руководителя проекта | - Письменный отчет, электронная почта |
| - 7. | - Мониторинг реализации проекта | - Оператор мониторинга | - В проектный офис | - В день поступления информации | - АИС «Проектное управление» |
| - 8. | - Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | - Администратор проекта | - Руководителю проекта | - В день поступления информации | - Телефонная связь |
| - 9. | - Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | - Руководитель проекта | - Куратору | - В день поступления - информации - (незамедлительно) | - Телефонная связь, электронная почта |
| - 10. | - Информация о неустранимом отклонении по проекту | - Руководитель проекта | - Куратору | - В день поступления информации | - Совещание |
| - 11. | - Обмен опытом, текущие вопросы | - Руководитель проекта | - Приглашенным | - Не реже 1 раз в квартал | - Совещание |
| - 12. | - Приглашения на совещания | - Администратор проекта | - Участникам совещания | - В день поступления информации | - Телефонная связь, электронная почта |
| - 13. | - Передача поручений, протоколов, документов | - Администратор - проекта | - Адресатам | - В день поступления - информации - (незамедлительно) | - Телефонная связь, электронная почта |
| - 14. | - Подведение итогов | - Руководитель проекта | - Куратору | - По окончании проекта | - Совещание |

- Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо (Заказчик) | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (Заказчик): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | ФИО: Должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (Заказчик): ФИО: Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |